**Product Backlog: Laskutus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Prioriteetti** | **Valmis** |
| Github -projektin perustaminen | 1 | 4.2.2023 |
| Vaatimusmäärittely | 1 |  |
| User storyt / projektin toimintojen suunnittelu | 1 | 4.2.2023 |
| UML-kaaviot | 3 |  |
| Alustavan Product Backlogin muodostaminen | 1 | 4.2.2023 |
| Ulkoasun hahmottelu | 2 |  |
| Visual Studio-projektin perustaminen | 1 | 4.2.2023 |
| Luokan/luokkien suunnittelu | 2 | 26.2.2023 |
| MainWindown elementtien asemointi | 1 |  |
| CustomerWindown elementtien asemointi | 1 | 1.3.2023 |
| ServiceLevelWindown elementtien asemointi | 1 |  |
| Customer-luokan perustaminen | 2 | 1.3.2023 |
| ServiceLevel-luokan perustaminen | 2 |  |
| MainWindow: Lisää palvelutaso-napin koodi | 1 |  |
| MainWindow: Lisää asiakas-napin koodi | 1 |  |
| CustomerWindow: Tallenna ja Sulje -nappien koodit | 2 | 1.3.2023 |
| ServiceLevelWindow: Tallenna ja Sulje -nappien koodit | 2 |  |
| MainWindow: Tulosta maksut -napin koodi | 3 |  |
| MainWindow: Tulosta tiedostoon -napin koodi | 3 |  |
| CustomerWindow: Alennus 6kk toteutus | 3 |  |
| CustomerWindow: Alennus 12kk toteutus | 3 |  |
| CustomerWindow: 30pv kokeilujakso toteutus | 3 |  |

**Sprint Backlog: Sprint 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Prioriteetti** | **Valmis** |
| Github -projektin perustaminen | 1 | 4.2.2023 |
| Vaatimusmäärittelydokumentin aloittaminen | 1 | 4.2.2023 |
| User storyt / projektin toimintojen suunnittelu | 1 | kesken |
| UML-kaaviot | 3 |  |
| Product Backlogin muodostaminen | 2 | 4.2.2023 |
| Visual Studio-projektin perustaminen | 1 | 4.2.2023 |
| Luokan/luokkien suunnittelu | 2 | 26.2.2023 |

**Sprint Backlog: Sprint 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Prioriteetti** | **Valmis** |
| Sovelluksen ulkoasun suunnittelu | 1 | 23.2.2023 |
| Vaatimusmäärittelydokumentti luvut 2 ja 7 | 2 | 27.2.2023 |
| User storyt / projektin toimintojen suunnittelu | 1 | 27.2.2023 |
| UML-kaavio | 3 |  |
| Product Backlogin jatkaminen | 2 | 27.2.2023 |
| Luokan/luokkien suunnittelu | 1 | 26.2.2023 |
| MainWindown elementtien asemointi | 1 |  |
| CustomerWindown elementtien asemointi | 1 | 1.3.2023 |
| ServiceLevelWindown elementtien asemointi | 1 |  |
| Customer-luokan perustaminen | 2 | 1.3.2023 |
| ServiceLevel-luokan perustaminen | 2 |  |
| CustomerWindow: Tallenna ja Sulje -nappien koodit | 2 | 1.3.2023 |

**Sprint Backlog: Sprint 3**