**Product Backlog: Laskutus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Prioriteetti** | **Valmis** |
| Github -projektin perustaminen | 1 | 4.2.2023 |
| Vaatimusmäärittelydokumentti | 1 | 21.2.2023  viim. 10.3.2023 |
| User storyt / projektin toimintojen suunnittelu | 1 | 17.2.2023  viim. 10.3.2023 |
| UML-kaaviot | 3 | 10.3.2023 |
| Alustavan Product Backlogin muodostaminen | 1 | 9.2.2023 |
| Ulkoasun hahmottelu | 2 | 1.3.2023 |
| Visual Studio-projektin perustaminen | 1 | 17.2.2023 |
| Luokan/luokkien suunnittelu | 2 | 26.2.2023 |
| MainWindown elementtien asemointi | 1 | 1.3.2023 |
| CustomerWindown elementtien asemointi | 1 | 1.3.2023 |
| ServiceLevelWindown elementtien asemointi | 1 | 2.3.2023 |
| Customer-luokan perustaminen | 2 | 1.3.2023 |
| ServiceLevel-luokan perustaminen | 2 | 2.3.2023 |
| MainWindow: Lisää palvelutaso-napin koodi | 1 | 1.3.2023 |
| MainWindow: Lisää asiakas-napin koodi | 1 | 1.3.2023 |
| CustomerWindow: Tallenna ja Sulje -nappien koodit | 2 | 1.3.2023 |
| ServiceLevelWindown viimeistely | 2 | 3.3.2023 |
| MainWindown viimeistely | 3 | 10.3.2023 |
| MainWindow: Tulosta tiedostoon -napin koodi | 3 | 10.3.2023 |
| CustomerWindown toimintojen viimeistely | 3 | 9.3.2023 |
| Invoice-luokka | 1 | 5.3.2023 |

**Sprint Backlog: Sprint 1: 17.2.-24.2. (sairastelut siirsivät aloitusta)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Prioriteetti** | **Valmis** |
| Github -projektin perustaminen | 1 | 4.2.2023 |
| Vaatimusmäärittelydokumentin aloittaminen | 1 | 21.2.2023 |
| User storyt / projektin toimintojen suunnittelu | 1 | aloitusvaiheeseen 17.2.2023 |
| UML-kaaviot | 3 | kesken |
| Alustavan Product Backlogin muodostaminen | 2 | 9.2.2023 |
| Visual Studio-projektin perustaminen | 1 | 17.2.2023 |
| Luokan/luokkien suunnittelu | 2 | 26.2.2023 |

**Sprint Backlog: Sprint 2: 24.2.-3.3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Prioriteetti** | **Valmis** |
| Sovelluksen ulkoasun suunnittelu | 1 | 24.2.2023 |
| Vaatimusmäärittelydokumentti luvut 2 ja 7 | 2 | 27.2.2023 |
| User storyt / projektin toimintojen suunnittelu | 1 | 27.2.2023 |
| UML-kaavio | 3 | kesken |
| Product Backlogin jatkaminen | 2 | 27.2.2023 |
| Luokan/luokkien suunnittelu | 1 | 26.2.2023 |
| MainWindown elementtien asemointi | 1 | 1.3.2023 |
| CustomerWindown elementtien asemointi | 1 | 1.3.2023 |
| ServiceLevelWindown elementtien asemointi | 1 | 2.3.2023 |
| Customer-luokan perustaminen | 2 | 1.3.2023 |
| ServiceLevel-luokan perustaminen | 2 | 2.3.2023 |
| CustomerWindow: Tallenna ja Sulje -nappien koodit | 2 | 1.3.2023 |

**Sprint Backlog: Sprint 3: 3. - 10.3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Prioriteetti** | **Valmis** |
| User storyt / projektin toimintojen viimeistely | 1 | 9.3.2023 |
| UML-kaavio | 3 | 10.3.2023 |
| CustomerWindown toimintojen viimeistely | 1 | 9.3.2023 |
| ServiceLevel-luokan ja Windown toimintojen jatkaminen | 1 | 3.3.2023 |
| MainWindown viimeistely | 3 | 10.3.2023 |
| Invoice-luokka | 1 | 5.3.2023 |